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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   от   10.04. 2019г.
№ 18
«О   проведении   работ по   благоустройству и санитарной очистке  территории   сельского поселения Ташелка  муниципального района Ставропольский  Самарской области

в весенне-летний период  2019 года» 
В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ташелка  в весенне-летний период 2019 года  :
считаю необходимым:

1.  Создать комиссию по благоустройству на территории сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области .
2.  Утвердить состав комиссии по благоустройству сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области  (приложение 1)
3. Объявить с 15 апреля по 31 мая 2019 года  месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории сельского поселения Ташелка .
 4. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Ташелка на весенне-летний период 2019  года (приложение 2), и схему закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории  сельского поселения для проведения месячников по благоустройству и санитарной  очистке территории (приложение 3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения организованное проведение работ:
-по санитарной очистке закрепленных территорий;
-по благоустройству и озеленению закрепленных территорий.
6. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете  «Вестник Ташелки» и разместить на официальном  сайте администрации сельского поселения Ташелка в сети Интернет    http://www.tashelka.stavrsp.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ташелка                                                                    А.Ю.Рублев
Приложение 1
к распоряжению главы сельского

 поселения Ташелка
от 10.04.2019 года №18 
СОСТАВ 

комиссии   по благоустройству  и санитарной очистке территории 

сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области 
Председатель комиссии  :
Рублев Андрей Юрьевич  – глава администрации сельского поселения Ташелка .

Заместитель председателя комиссии:
Ведяшев Сергей Михайлович  – начальник участка ЖКХ сельского поселения Ташелка (по согласованию )
Члены комиссии :

Железников С.А. – руководитель ВОП
Аюпова Ф.Ш. – директор ГБОУ СОШ с.Ташелка

Белянина Л.Ю. – руководитель СПДС «Колосок»

Садчиков Андрей Юрьевич – участковый уполномоченный полиции сельского поселения Ташелка  (по согласованию ) 
Старостина Н.В. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Ташелка, член  комиссии по сельскому хозяйству , земельным отношениям , экологии и ЖКХ (по согласованию )
Катина С.Ф.- депутат Собрания Представителей сельского поселения Ташелка, член   комиссии  по социальной и молодежной политике(по согласованию ). 

Приложение 2
к распоряжению главы сельского

 поселения Ташелка
от 10.04.2019 года № 18
ПЛАН
мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Ташелка
на весенне-летний период 2019  года
	№  п/п

	Содержание мероприятий

	Срок- исполнения

	Ответственный за исполнение


	1

	Создание комиссии  по благоустройству территории сельского поселения

	До  15   апреля

	 зам.главы администрации 

Анискина О. Ю.


	2

	Заседание комиссии  по благоустройству

	еженедельно

	Глава администрации Рублев А.Ю.. 


	3

	Организация  по уборке закрепленных территорий от мусора
	апрель - май 

	Руководители организаций предприятий, учреждений (по согласованию)

	4

	Расклеить  объявления  о проведении  месячника по благоустройству.
	До 20 апреля 
	администрация с.п.Ташелка 

	5
	Провести организационную работу с жителями по выполнению благоустройства и содержания территории, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям

Проведение сходов с жителями на территории сельского поселения по предупреждению выжигания сорной растительности на  территории сельского поселения в весенне- летний период

	в течение всего периода
	Депутаты Собрания  Представителей (по согласованию )


	6
	Организация работ по благоустройству (покос травы и своевременно удалять сорную растительность  на закрепленных территориях , озеленение, высадка цветов, деревьев, кустарников).

Проводить уборку пиломатериалов , стройматериалов  около частных домов.
	май- август 

постоянно

	 Владельцы домов , руководители организаций, предприятий, учреждений
Владельцы домов 

	7

	Обработка гербицидами территорий , где возможно произрастание конопли  
	май - август   
	Глава администрации 

	8

	Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения
	май-июль 

	Актив села


	9
	Побелка .ремонт изгороди вдоль муниципальных домов

	.Апрель-май

	ЖКХ -   Ведяшев С.М.  
(по согласованию )


	10
	 Всероссийский экологический субботник   
	 Апрель 
	Руководители организаций, 
Актив села (по согласованию )


	11
	Акции : «Посади дерево  -Сирень Победы  » 

«Весенняя неделя добра»  
	 Апрель

	Администрация,  Депутаты  Собрания инструктор по работе с молодежью 

Соц. служба  -Адресная помощь 


	12
	Благоустройство памятников

	Апрель-июнь 

	Администрация, 
 инструктор по работе с молодежью


	13

	Организация общественных работ через ЦЗН

Апрель-август


	апрель – август 
	Администрация 

	14
	Организация и проведение конкурсов на лучший садовый участок, лучший двор, лучшую придомовую территорию

	 май-июнь 
	Комиссия по благоустройству


	15
	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства 
	постоянно 
	Администрация  , Депутаты Собрания  

Представителей с.п. Ташелка


	16
	Регулярные рейды работниками администрации совместно с общественностью в целях проверки санитарного состояния территории с обсуждением на совещаниях у главы сельского поселения с применением соответствующих мер.            
	постоянно
	Комиссия

по благоустройству 

	17
	Подведение итогов месячника.
	июнь 
	Глава  сельского поселения 


Приложение 3
к распоряжению главы сельского

 поселения Ташелка
от 10.04.2019 года №18 
СХЕМА
закрепления территорий за предприятиями, организациями, учреждениями. индивидуальными предпринимателями.
	№ п/п

	Наименование организации

	Закрепленная территория


	1

	ГБОУ СОШ с. Ташелка

	Территория по периметру от асфальтовой дороги до ул. Менжинского и Советская. Ответственный: директор Аюпова Ф.Ш. (по согласованию)
Территория вне изгороди строящейся новой школы

	2

	Детский сад «Колосок»

	Территория от сараев многоквартирных домов до ул.Советская, до дороги между парком и детским садом  Ответственный: заведующая Белянина Л.Ю.(по согласованию )

	3 
	Магазин «Елисеич»
	Территория, прилегающая к магазину от проезжей части улицы Менжинского и улицы Советская.

 Ответственный:Сагайдак И.И..(по согласованию )


	4

	ООО «Шарз»

	Территория   по периметру магазинов в радиусе 20м 

Ответственный: руководитель Шарапова А.М. (по согласованию )


	5

	Ташелкское отделение связи

	Территория по периметру в радиусе 20м
 Ответственный: заведующая Михеева Л.А. (по согласованию )


	6

	Магазин «Престиж»

	Территория прилегающая к магазину в радиусе 20м 
Ответственный: Земскова Т.В. (по согласованию )


	7

	ПО «Ставропольское РайПО-ПК»

	Территория по периметру в радиусе 50м
 Ответственный: Руководитель :Гусейнова Н.И.(по согласованию )


	10

	Участок «Ставрополь-Ресурс Сервис»

	Территория по периметру административного здания в радиусе 50м 

Ответственный: Ведяшев С.М.  (по согласованию )


	11

	Территория тока

	Территория по периметру вокруг тока в радиусе 20м Ответственный: собственник (по согласованию )


	12

	Автозаправка

	Территория   вокруг границ земельного участка .находящегося в собственности в радиусе 20м Ответственный: Бакиев Р.А. (по согласованию )


	14
	Дом  культуры

	Территория по периметру  в радиусе 100м от Ответственный :  Директор Орлова Н.А..(по согласованию )


	15
	О О  ВОП 
	Территория по периметру вокруг здания в радиусе 20м до ул.Советская . Ответственный:  Железников С.А. (по согласованию )



