

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельского поселения  Ташелка м.р. Ставропольский Самарской области за 2020-2021г.г.

	№/№
	Наименование мероприятий 
	период проведения 
	Исполнение

	1
	Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения
	в течение всего периода
	Исполнено


	2
	 Прокладка трубопровода  ул.Почтовая -580 метров
	июнь-октябрь
	Не исполнено, в связи с отсутствием финансирования. Запланировано прокладка  трубопровода по ул. Почтовая 870 метров в  2022г. по программе «Содействие»


	3
	Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения
	в течение всего периода
	 
Исполнено


	4
	Обследование сетей и трубопроводов 
на утечку и её устранение 
	постоянно
	Исполнено


	5
	Промывка сетей, хлорирование  систем водоснабжения 
	по плану
	Исполнено


	6
	 Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения  .
	ежегодно
(весна-осень)
	Исполнено



	7
	Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества  питьевой воды 
	май, октябрь
	Исполнено



	8
	Оповещение  жителей о необходимости проведения кипячения воды  перед употреблением  в целях профилактики  заболеваний и распространения  инфекций
	по мере необходимости в течение года
	  по мере необходимости в течение года

	9
	Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения
Ремонт колодцев: с.Ташелка, ул.Менжинского,3,7; ул.Полевая,4; ул.Советская,12,15;
с.Сосновка, ул.Заречная, 43;
п.Менжинский, ул.Центральная,39.
	по плану
	Исполнено


	10
	Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин
	июнь-октябрь
	Исполнено


	11
	Контроль фактического потребления холодной воды абонентами
	в течение всего периода
	Исполнено




